## Slide 1
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Sasaran: Mengintegrasikan kawasan perkotaan dan pedesaan melalui peningkatan fungsi strategis kawasan yang mampu menunjang pengembangan aktivitasnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Pengembangan produksi pertanian, holtikultura, peternakan, dan agrowisata di Kecamatan Kedawung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Penataan lahan pertanian, holtikultura, dan penyediaan fasilitas peternakan sapi, kambing, dan unggas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengembangan Proyek Percontohan Konsolidasi Lahan Pertanian di Kecamatan Sragen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemilik lahan pertanian, Pemda, BPN, Dinas PUPR, Dinas Pertanian
Perencanaan konsolidasi lahan pertanian dan kebutuhan infrastruktur (irigasi teknis, jalan, dll) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pelaksanaan konsolidasi lahan pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
Penyiapan lokasi dan pengelolaan kandang komunal peternakan sapi | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | Pemilik lahan, Peternak, Pemda, Dinas Peternakan dan Perikanan
Pengembangan kandang-kandang komunal serta lahan-lahan penggembalaan sapi |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | 
Penetapan dan pengembangan kawasan peternakan unggas | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengadaan Infrastruktur pendukung kawasan peternakan unggas |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemilik lahan, Peternak, Pemda, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas PUPR

## Slide 2
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Rencana Program: Pengembangan infrastruktur dan fasilias pelayanan pertanian dan peternakan untuk mengembangkan sistem pertanian modern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan saluran irigasi untuk meningkatkan kualitas lahan sawah (padi) dari sistem irigasi 1/2 teknis menjadi sistem irigasi teknis seluas 545 ha |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemilik lahan pertanian, Peternak, Pemda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan
Penyiapan lokasi dan pengelolaan irigasi pertanian cabai |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | 
Pengembangan sistem irigasi bagi aktivitas pertanian cabai |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | 
Pengembangan fasilitas penyediaan air bagi aktivitas peternakan sapi, kambing, dan unggas |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | 
Pengembangan infrastruktur jalan usaha tani beserta infrastruktur penunjang lainnya |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM masa kini dan masa mendatang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengembangan kapasitas SMK pertanian yang ada agar mampu mendukung pengembangan sistem pertanian dan peternakan modern di masa depan | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemda, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disnakertrans
Pengembangan balai-balai pelatihan pertanian dan peternakan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja pertanian dan peternakan pada saat ini |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengembangan balai-balai pelatihan pengolahan cabai, sayur, dan buah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  | 

## Slide 3
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Rencana Program: Pengembangan dan perbaikan kawasan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air di Kecamatan Kedawung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan resapan air | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemda, Pemilik lahan dan Pengembang
Pembangunan sumur-sumur resapan di kawasan- kawasan resapan air |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan sumur-sumur resapan di kawasan- kawasan permukiman dan peternakan |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 
Rencana Program: Pembangunan kawasan agropolitan dan agrowisata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan pasar sayur dan holtikultura | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pertanian, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Peternakan dan Perikanan, Pemda, Dinas PUPR
pembangunan fasilitas perdagangan, penyewaan alat-alat produksi pertanian dan peternakan, serta saprotan lainnya (bibit, pupuk, obat-obatan, pakan ternak, dsb) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
pembangunan fasilitas gedung pertemuan dan rekreasi yang mampu menunjang wisata pertanian dan peternakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 

## Slide 4
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Strategi: Pengembangan aktivitas industri kecil dan menengah yang didukung oleh fasilitas pelatihan dan logistik di Ngrampal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pembangunan fasilitas pendidikan kejuruan dan gedung pelatihan untuk menunjang kegiatan pembelajaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan balai pelatihan tata boga dan kriya | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemda, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disnakertrans
Pengadaan Kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan tata boga dan kriya | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
Pengadaan kegiatan pembelajaran dengan jurusan tata boga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
Rencana Program: Pembuatan kawasan industri kecil dan menengah yang terpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Perencanaan dan penetapan kawasan sentra-sentra industri dengan masing-masing luasan 9 Ha |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, Disnakertans
pembuatan kawasan sentra Industri pengolahan makanan seluas 9 Ha |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
pembuatan kawasan sentra Industri kerajinan tangan seluas 9 Ha |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
pembuatan kawasan sentra aneka industri seluas 9 Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pembangunan Kawasan pergudangan logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Perencanaan pengembangan kawasan pergudangan dan logistik |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, Pemda, Dinas PUPR
pembangunan pergudangan dan logistik seluas 10 Ha |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Peningkatan kapasitas jalan untuk memudahkan pergerakan truk truk barang |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | 

## Slide 5
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Strategi: Pengembangan permukiman perkotaan yang didukung oleh fasilitas pendidikan dan pelatihan, termasuk untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja migran di Karangmalang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pengembangan perluasan kawasan pemukiman perkotaan yang nyaman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penataan dan penyediaan lahan kawasan perumahan |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disperkim, Pemda, Pengembang, Dinas PUPR
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan pemukiman |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan layanan sarana transportasi antar kawasan pemukiman |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
Rencana Program: Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaran pendidikan dan pelatihan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengadaan sarana pendidikan SMK | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disnakertrans, Pemda
Penyelenggaraan pendampingan terhadap pekerja migran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
Strategi: Pengembangan permukiman perkotaan yang didukung oleh pelayanan umum dan sosial serta ekonomi yang menarik aktivitas- aktivitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Peningkatan pelayanan umum untuk menunjang aktivitas masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyelenggaraan pelayanan umum dengan berbasis teknologi Informasi |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Dishubkominfo, Dinas PUPR, Pemda
Penambahan sarana dan prasarana pelayanan umum |  | x | X | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Rencana Program: Penyediaan sarana sosial untuk masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan balai warga untuk sarana interaksi masyarakat |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemda
Penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan pada tiap kawasan |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinkes, Pemda
Penintegrasian lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seluruh instansi pemerintah dan lembaga swasta
Strategi: Peningkatan sarana dan prasarana yang mendorong keterkaitan aktivitas di Srampalkrawung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pengoptimalan mobilitas antar wilayah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengoptimalkan peran jalan antar wilayah |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dishubkominfo, Dinas PUPR, Pemda
Peningkatan konektivitas trnasportasi umum antar moda antar wilayah | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pengoptimalan kawasan perkotaan untuk pemasaran potensi lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan sarana pemasaran di kawasan perkotaan | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Sasaran: Mengoptimalkan kualitas sumberdaya lokal untuk meningkatkan daya saing wilayah Srampal Kawung dan Kabupaten Sragen di Kawasan Metropolitan Surakarta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Pengembangan potensi lokal sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah untuk meningkatkan nilai tambah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan sarana pendidikan non formal berupa pembangunan training center marketing, tata boga, tata busana, IT, dan les bahasa asing dengan mengintegrasikan sistem pelatihan di technopark | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disnakertrans, Pemda
Pengadaan SMK kegiatan pembelajaran dengan jurusan tata boga dan kriya |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pelaksanaan pengawasan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 
Pengadaan pelatihan untuk petani dan peternak | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Pertanian, Disnakertrans, Pemda
Penyediaan fasilitas pelatihan keterampilan petani dan peternak |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Rencana Program: Pembuatan Kluster sesuai dengan karakter dan potensi wilayah untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengembangan kawasan produksi ekonomi lokal yang terintegrasi dengan pariwisata |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemda, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, Pengelola kluster
Pembuatan kelembagaan dan mengintegrasikannya dengan lembaga pemerintah dan swasta |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evaluasi kinerja kelembagaan |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 
Pembuatan dan pendampingan kelompok kluster |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
Rencana Program: Penyediaan sarana penunjang pengembangan ekonomi lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revitalisasi dan pengoptimalan produktivitas pabrik gula Mojo serta melakukan koordinasi dengan kecamatan penghasil tebu | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disperindag, Dinas Pariwisata, Pemda
Pembangunan kawasan pergudangan di setiap kluster sesuai peruntukannya | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan sarana pengolahan produk untuk meningkatan nilai tambah produk |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan ruang untuk mendukung aktivitas wisata air Ndayu park |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan ruang untuk mendukung aktivitas wisata air Desa Desmigratif |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pengembangan potensi lokal pada sektor pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan gudang penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemda, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata
Penyediaan ruang untuk menunjang sistem pertanian greenhouse |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengembangan Kawasan Desa Wisata (Durian di Desa Karangpelem dan Kampung Bebek di Desa Celep) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 

## Slide 9
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Strategi: Meningkatkan peran lokasi untuk kemudahan aksesibilitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Penyediaan akses dari kawasan pengembangan lokal ke jalan tol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembukaan Gerbang Tol di sebelah timur Perkotaan Sragen di Jl. Sragen-Tangen, Ngrampal |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dishubkominfo, Dinas PUPR, Pemda
Pembangunan kawasan super rest area di luar tol di Kelurahan Sine Kecamatan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
Rencana Program: Penyediaan akses baru dari kawasan pengembangan lokal ke wilayah luar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan akses dari pintu tol Sidoharjo menuju Kedawung |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dishubkominfo, Dinas PUPR, Pemda
Perluasan jalan lingkar dengan sistem empat lajur dua arah guna mengakomodasi pergerakan barang atau manusia di sekitarnya serta sebagai upaya perluasan wilayah perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Perluasan jalur jalan lingkar sebagai akses barang sebagai upaya perluasan wilayah perkotaan Sragen dan mengakomodasi pergerakan barang atau manusia di sekitarnya |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Sasaran: Mengembangkan Kawasan Perkotaan Sragen sebagai kawasan pemukiman yang mengakomodasi masyarakat lokal dan masyarakat pekerja penglaju di Kawasan Metropolitan Surakarta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Pengadaan permukiman yang nyaman untuk penglaju dan penduduk non penglaju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Peningkatan perumahan perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan vertical housing |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Pembangunan fasilitas penunjang vertical housing |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Pengelolaan prasarana penunjang permukiman di wilayah Srampalkrawung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pembuatan dan perbaikan sistem jaringan prasarana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembuatan sistem pengangkutan sampah (5R) |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, PEMKOT, dan PEMDA
Perbaikan sistem drainase |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi di bagian selatan Kecamatan Karangmalang dan Kecamatan Kedawung |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembuatan instalasi pengolahan air minum bagi kawasan perkotaan Sragen dan sekitarnya |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Peningkatan kualitas jaringan air bersih dan sanitasi | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Strategi: Pembuatan ruang komunal untuk interaksi antar masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pembuatan dan pengoptimalan ruang-ruang komunal di wilayah Srampalkrawung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Normalisasi dan pembuatan tanggul Sungai Mungkung dan Sungai Garuda serta penerapan riverfront | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR
Pengoptimalan Alun-alun Sragen sebagai pusat aktivitas sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | 
Penyediaan lahan pemakaman umum |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Penanggulangan bencana untuk kenyamanan hunian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pengalokasian lahan sesuai dengan fungsi kawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan lahan untuk penataan kembali kawasan sub urban di bagian selatan Karangmalang (pendidikan, permukiman, dll) | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, PEMKOT, dan PEMDA
Penataan kembali dan pengembangan kawasan permukiman dan perdagangan-jasa di bagian utara Karangmalang |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Peningkatan tindakan preventif terkait bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembuatan embung-embung baru dan sumur-sumur resapan untuk menampung kapasitas air permukaan dan air tanah yang lebih banyak. |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, PEMKOT, dan PEMDA

## Slide 12
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder |  | 
 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |  | 
Strategi: Menyediakan sarana transportasi antar kawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Penyediaan sarana transportasi untuk penglaju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan bus trans Solo Raya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas perhubungan, PEMKOT | 
Perluasan Rute Kereta Prambanan Ekspres untuk penglaju sampai Stasiun Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 
Peningkatan Kapasitas dan pelayanan Terminal Pilangsari sebagai terminal akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Penyediaan transportasi umum antar kawasan lokal yang terintegrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan tranportasi umum yang mengintegrasikan antar kawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | Dinas perhubungan, PEMKOT | 
Pengadaan sarana halte pada kawasan strategis (permukiman, pusat kegiatan masyarakat lainnya) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Sasaran: Mengembangkan Kawasan Perkotaan Sragen sebagai kawasan pemukiman yang mengakomodasi masyarakat lokal dan masyarakat pekerja penglaju di Kawasan Metropolitan Surakarta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Menyediakan sarana penunjang pengembangan potensi lokal ke perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pembangunan pusat pemasaran dan pergudangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan Pusat UMKM di Kelurahan Sine | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Koperasi dan UMKM
Penyediaan Kawasan pergudangan terpadu di Pilangsari, Ngrampal | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Peningkatan pelayanan dan fasilitas pada titik-titik aktivitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Penyediaan fasilitas penunjang aktivitas perdagangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revitalisasi Pasar Sukowati dan pasar bunder serta memprioritaskan penjualan produk lokal |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disperindag
Pengadaan pasar sayur di Desa Mojodoyong |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembuatan sentra outlet untuk pemasaran hasil umkm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | 
Rencana Program: Peningkatan upaya pemeliharaan aset-aset perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengoptimalan aset-aset perkotaan secara komprehensif dan integratif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | Dinas PUPR dan PEMKOT

## Slide 15: 5 Tahun Pertama
Penyiapan regulasi terkait penggunaan lahan
Pengembangan infrastruktur dan fasilitas perkotaan
Pengembangan dan pengoptimalan infrastruktur dan fasilitas perkotaan
Pengoptimalan perkotaan Sragen sebagai kota satelit
5 Tahun Kedua
5 Tahun Ketiga
5 Tahun Keempat

## Slide 16
Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stakeholder
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Sasaran: Menyediakan dan mengembangkan lahan permukiman dan pemerintahan yang mampu mendukung kawasan perkotaan Sragen sebagai kawasan utama di Kabupaten Sragen dan Kawasan Penunjang Metropolitan Surakarta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Penyediaan dan pengembangan lahan permukiman baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Menyediakan lahan dan membangun kawasan permukiman baru yang berupa permukiman vertikal dan horizontal (rumah tapak) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Menyiapkan lahan untuk pembangunan permukiman baru di Kelurahan Sine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Menyiapkan lahan untuk pembangunan permukiman baru di Kelurahan Plumbungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Menyiapkan lahan untuk pembangunan permukiman baru di Kelurahan Nglorog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD

## Slide 17
Menyiapkan lahan untuk pembangunan permukiman baru di Kelurahan Kroyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Membangun kawasan permukiman yang terintegrasi untuk masing-masing kawasan sekitar 15.000 penduduk yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Sine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Membangun kawasan permukiman yang terintegrasi untuk masing-masing kawasan sekitar 15.000 penduduk yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Nglorog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Membangun kawasan permukiman yang terintegrasi untuk masing-masing kawasan sekitar 15.000 penduduk yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Kroyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Membangun kawasan permukiman yang terintegrasi untuk masing-masing kawasan sekitar 15.000 penduduk yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Plumbungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Mengintegrasikan kawasan permukiman tradisional horizontal lama dengan kawasan permukiman baru melalui pengembangan sub pusat CBD lokal di kawasan permukiman setempat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Meningkatkan sediaan infrastruktur lingkungan kawasan permukiman seperti penyediaan TPS, drainase, peyediaan air bersih, dan prasarana penunjang permukiman lainnya. | Peningkatan kualitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Dinas Persampahan, Dinas Sosial
Menyediakan lahan untuk pedagang kaki lima di pusat lingkungan permukiman baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Strategi: Menyediakan dan mengembangkan lahan untuk kawasan pemerintahan yang terpadu atau terintegrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pemindahan dan pengembangan kawasan pemerintahan tingkat II dan dinas-dinas terkait yang terpadu dan terintagrasi ke Kelurahan Karangtengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Menyediakan lahan untuk kawasan pemerintahan terpadu di Kelurahan Karangtengah sebesar 15-30 hektar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Membangun kawasan pemerintahan yang terpadu di Kelurahan Karamgtengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kawasan pemerintahan, seperti tempat makan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

## Slide 18
Strategi: Penataan persil-persil tanah persawahan yang dipertahankan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Melakukan konsolidasi lahan pertanian sebagai proyek percontohan bagi pengembangan sistem pertanian modern di kabupaten sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Melakukan konsolidasi lahan untuk menata persil-persil tanah persawahan agar teratur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Bappeda
mengembangkan kelompok-kelompok tani pemilik tanah pertanian berdasarkan persil lahan pertanian yang baru hasil konsolidasi lahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Bappeda
mengembangkan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian untuk membangun sistem pertanian modern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Bappeda
Strategi: Melakukan Penataan Lahan terhadap rumah horizontal (tapak) dan permukiman di Perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pengaturan lahan permukiman horizontal di perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Memindahkan Masyarakat Golongan Bawah ke Rumah Susun Sewa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Penglokasian Rumah Susun untuk Pekerja Industri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Pembuatan kantor pengelola dan komunitas rumah susun serta monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Pengaturan Rumah Tapak di kawasan perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Fasilitasi pembangunan rumah khusus di Perkotaan Sragen (rumah dinas, rumah sangat sederhana, rumah singgah) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD
Peningkatan kualitas perumahan swadaya di perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Pemerintah Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, PUPR, swasta, BUMD

## Slide 19
Strategi: Melakukan Optimalisasi dan Pemantapan Pusat pelayanan serta bagian wilayah perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Optimalisasi Pusat-pusat pelayanan di Perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di kawasan Perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rencana Program: Pemantapan fungsi dan peran bagian wilayah perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan peta zonasi kawasan perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Strategi: Perwujudan penataan ruang di perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Perwujudan kawasan lindung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan sepadan sungai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan dan mempertahankan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengalokasian dan pengaturan kawasan pemakaman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan cagar budaya kauman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rencana Program: Perwujudan kawasan strategis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengalokasian kawasan perdagangan dan jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan
Pengalokasian kawasan industri pengolahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan
Pengalokasian kawasan militer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengalokasian kawasan technopark |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## Slide 20
Sasaran: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan guna memenuhi kebutuhan perkembangan penduduk dan aktivitasnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Membangunan dan mengembangan jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Jalan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Peningkatan Hirearki Jalan di jalan-jalan utama yang menghubungkan antara jalan sukowati dengan ring road utara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan jalur lambat di Jalan Sukowati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Perbaikan Jaringan Jalan rusak di Perkotaan Sragen hingga mencapai kondisi baik 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Pelebaran Jalan Lingkar Utara menjadi 4 lajur 2 arah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Pembatasan Kendaraan Besar masuk ke dalam perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Pengembangan Jalan Pejalan Kaki di jalan sukowati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Pemberian marka jalan, signasi serta penerangan jalan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Penyediaan ruang-ruang pakir di perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Perawatan marka jalan, signasi serta penerangan jalan lokal, kolektor, dan arteri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Rencana Program: Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Air Bersih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengadaan Sumur-sumur air di permukiman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Pembuatan Sumur Resapan di setiap bangunan publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Bersih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Penataan garis sempadan sungai garuda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
peningkatan pasokan air bersih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
perluasan jaringan air pam perkotaan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Pembangunan kolam retensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Penyediaan perpanjangan saluran irigasi baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Perawatan jaringan pipa air PDAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat

## Slide 21
Rencana Program: Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Listrik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan serta Pemindahan Gardu Induk Listrik Pilangsari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Pengadaan trafo-trafo listrik pada permukiman baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Penataan Kabel Aliran listrik perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Rencana Program: Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan server untuk jaringan internet di desa tangkil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Pengembangan Jaringan Kabel Fiber Optik Bawah Tanah di perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Pemberian Akses Wifi pada RW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Rencana Program: Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Persampahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penambahan TPS pada setiap pusat lingkungan di Desa Tangkil, Desa Pilangsari, Desa Plumbungan, Desa Kroyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Pembuatan sistem jaringan Pengangkutan Sampah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Pembangunan pengelolaan sampah 3R di perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Penyediaan tempat sampah di tempat-tempat umum dan jalan utama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Penyediaan TPS di pasar sukowati dan pasar bunder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
Penambahan Armada Pengangkutan Sampah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat

## Slide 22
Rencana Program: Pengembangan dan pembangunan pengolahan limbah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan area pengolahan limbah berat di kawasan industri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Lingkungan
Penyusunan masterplan pengolahan limbah di perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Lingkungan
Rencana Program: Pengembangan dan pengoptimalan saluran drainase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengembangan seluruh jaringan drainase berupa perkerasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Perbaikan inlet tertutup (jaringan drainase tertutup) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Penambahan volume tampung dari jaringan drainase sebagai pengendali banjir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum
Strategi: Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Menyediakan kawasan pendidikan dan pelatihan terpadu di Kelurahan Puro, Kroyo, dan Plumbungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Menyediakan ruang untuk gedung pelatihan yang berdekatan dengan kawasan permukiman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pendidikan, swasta
Menyediakan fasilitas penunjang kawasan pendidikan yang terjangkau, seperti kawasan kuliner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pendidikan, swasta
Rencana Program: Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan perkotaan, seperti RSUD dan RSIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan Sragen, Pemrintah Kabupaten Sragen
Rencana Program: Mengembangkan kualitas pelayanan dan fasilitas penunjang sarana peribadatan seperti masjid Al Falah dan gereja GKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Menata pedagang kaki lima yang berada di dalam lingkungan masjid Al Falah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kecamatan Sragen
Mengembangkan lahan parkir yang sesuai dengan jumlah pengunjung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kecamatan Sragen
Menyediakan halte yang mudah dijangkau ke masjid Al Falah ataupun gereja GKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kecamatan Sragen

## Slide 23
Rencana Program: Menata alun-alun sragen yang terintegrasi dengan ruang-ruang pedagang kaki lima di sekeliling alun-alun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Menyediakan ruang untuk pedagang kaki lima di sekeliling alun-alun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kecamatan Sragen
Menyediakan sedikit lahan untuk pedagang kaki lima yang menawarkan rekreasi anak-anak di dalam alun-alun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kecamatan Sragen
Rencana Program: Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Membangun ketersediaan Sekolah Dasar sebanyak 11 sekolah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan Sragen, Pemerintah Kabupaten Sragen
Membangun ketersediaan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3 sekolah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan Sragen, Pemerintah Kabupaten Sragen
Rencana Program: Meningkatkan kualitas fasilitas peribadatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mengelola ruang-ruang ibadah di perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kecamatan Sragen
Rencana Program: Meningkatkan kualitas fasilitas perdagangan dan jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
penyediaan fasilitas dagang di pusat-pusat lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Penentapan kawasan strategis perdagangan dan jasa psar sukowati dan pasar bunder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan

## Slide 24
Sasaran: Mengembangkan fasilitas perekonomian dan pendukungnya guna meningkatkan aktivitas perekonomian perkotaan sragen (revitalisasi pasar sukowati, pemindahan RPH, gudang/logistic, super rest area |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Peningkatan Aktivitas Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Kabupaten Sragen dan Perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Mengembangkan dan memperluas fasilitas penunjang pasar sukowati dan pasar bunder yang terintegrasi dengan trasnportasi umum, parkir pengunjung, dan parkir barang yang tertata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mengembangkan lahan parkir yang mencukupi untuk parkir pengunjung dan parkir barang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kecamatan Sragen
Mengembangkan koperasi yang mudah dijangkau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Menata alur sirkulasi parkir yang terpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kecamatan Sragen
Pembuatan Halte Angkutan Umum di depan Pasar Sukowati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kecamatan Sragen
Mengembangkan pasar Sukowati yang modern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Rencana Program: Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Sragen Tengah sebagai CBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di koridor sukowati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Rencana Program: Mengembangkan kawasan komersial yang tertata dan teratur di sepanjang jalan-jalan utama perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mengelompokkan penataan kawasan komersial sesuai dengan barang dan jasa yang ditawarkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Menata kawasan komersial yang rapih dan bersih serta pedestrian bebas dari pedagang kaki lima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Menyediakan ruang untuk pedagang kaki lima yang tertata dan mudah dijangkau masyarakat di dekat alun-alun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Menyediakan tempat pemasaran hasil produk umkm wilayah perencanaan (gerai umkm) di Kelurahan Sragen Tengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Meningkatkan produksi dan pemasaran barang-barang khas kauman di Kawasan perdagangan dan jasa sukowati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan

## Slide 25
Strategi: Pengembangan sektor peternakan dengan industri pengolahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Pemindahan dan pengembangan pasar hewan dan rumah potong hewan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan lahan untuk pembangunan pasar hewan baru seluas 1.5 Ha di Kelurahan Pilangsari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Penyediaan lahan untuk pembangunan Rumah potong hewan seluas 1000 m2 di Kelurahan Pilangsari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Peternakan
Penyediaan lahan parkir moda pengangkut hewan dan lahan parkir pengunjung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Peternakan
Penyediaan lahan untuk pembangunan pos kesehatan hewan di pasar hewan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Peternakan
Pemeliharaan pasar hewan baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Peternakan
Rencana Program: Pembangunan dan Pengembangan Industri Pengolahan Daging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan gedung pengolahan daging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Peternakan
Penyediaan moda angkutan pendistribusian produk daging fillet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi, UMKM, Industri, dan Perdagangan
Penyediaan lahan untuk membangun tempat pelatihan pengolahan daging dan pembinaan tenaga terampil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kecamatan Sragen

## Slide 26
Strategi: Meningkatkan aktivitas perekonomian perkotaan Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Peningkatan perekonomian melalui pemasaran barang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembangunan gudang-gudang penyimpanan logistic sebanyak 6 buah seluas @5 hektar di Kelurahan Pilangsari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi, UMKM, Industri, dan Perdagangan
Membuat sistem pemasaran menuju pasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rencana Program: Pembuatan Superrest Area di Kelurahan Sine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyediaan Lahan seluas 20 Ha di Sine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Kantor pengelolaan, Lahan Parkir Kendaraan, Masjid, Kamar Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Pembangunan Penginapan Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Pembangunan rumah makan dan toko oleh-oleh produk UMKM Lokal |  |  |  | Penin gkatan sebes ar 50% Jalan Lingka r |  | Pening katan sebesa r 100% Jalan Lingka r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
Penyediaan lahan untuk Pembangunan Department Store |  |  |  | z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan

## Slide 27
Sasaran: Pengembangan sarana dan prasarana transportasi umum dalam rangka meningkatkan integrasi wilayah, baik secara internal perkotaan dan Kabupaten Sragen maupun antara perkotaan Sragen dan Kawasan Metropolitan Surakarta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategi: Meningkatkan kualitas dan mengembangkan prasarana transportasi perkotaan yang mampu mengembangkan integrasi antar moda, baik untuk jalan penghubung antarkota, jalan dalam kota, dan jalan rel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Menyediakan dan mengembangkan jalan yang berkualitas baik untuk kendaraaan bermotor, sepeda, dan pejalan kaki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Meningingkatkan kualitas jalan ringroad utara dengan memperlebar jalan menjadi 4 lajur 2 arah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan
Menonaktifkan fungsi ringroad selatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen
Memperbaiki kualitas jalan di Kelurahan Karangtengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen
Meningkatkan kualitas jalur pedestrian di kawasan perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen
Mengembangkan jalur khusus sepeda di kawasan perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen
Mengembangkan jalur prioritas bus/angkutan umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen
Pengembangan ruang parkir di jalan-jalan utama perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen

## Slide 28
Rencana Program: Mengembangkan titik-titik naik turun transportasi umum yang saling terintegrasi antarmodanya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Menyediakan halte-halte di sepanjang rute bus dalam kota dengan jarak antar halte sekitar 400 hingga 500 meter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan
Menyediakan halte utama yang langsung terintegrasi dengan Stasiun Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan
Mengembangkan stasiun sragen menjadi titik commute yang menghubungkan Solo-Sragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan
Menyediakan tempat parkir sepeda dan sepeda motor yang terintegrasi dengan halte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan
Strategi: Meningkatkan penyediaan sarana dalam menunjang pergerakan perkotaan, baik untuk pergerakan jalan raya, jalan tol, ataupun rel kereta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rencana Program: Mengembangkan transportasi umum bus di kawasan perkotaan dan metropolitan surakarta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Menyediakan transportasi umum bus yang saling terintegrasi di kawasan perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan
Melakukan perawatan bus dan penjagaan kualitas angkutan umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen
Mengembangkan rute bus dalam kota yang berbentuk sirkuler di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan Terminal Batujamus-Stasiun Sragen-Terminal Pilangsari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan
Mengembangkan rute BRT Trans Jateng Solo Raya (baru) yang menghubungka Kota Surakarta dengan Sragen (Terminal Pilangsari) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan
Menyediakan angkutan-angkutan umum dengan jurusan (trayek) yang menyebar ke se-Kabupaten Sragen yang mengintegrasikan kawasan- kawasam tersebut dengan Stasiun Sragen dan Termnal Pilangsari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan
Menyediakan fasilitas free wifi di dalam bus dalam kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen
Membuka gerbang tol di Sragen Timur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan
Optimalisasi Terminal tipe B pilangsari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Sragen